MEISTER CO., LTD. / GLOBAL PROJECT OFFICE

ĐỀ XUẤT ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ DIOXIN TẠI VIỆT NAM

Vietnam Dioxin Technology Assessment Proposal / Vietnamese-English bilingual

# 1. Mục tiêu / Objective

MEISTER đề xuất đánh giá theo từng giai đoạn đối với đất nhiễm dioxin và các dự án POPs tại Việt Nam. / MEISTER proposes a staged assessment for dioxin-contaminated soil and related POPs projects in Viet Nam.

# 2. Nguyên tắc / Principle

Không cam kết quy mô thương mại trước khi xem xét tài liệu, lấy mẫu đại diện, thử nghiệm đối chứng và phân tích độc lập. / No commercial-scale commitment is made before document review, representative sampling, controlled testing and independent analysis.

# 3. Bằng chứng sàng lọc / Screening evidence

Ví dụ công bố trong WO2011074120A1 cho thấy WHO-TEQ (1998) thay đổi từ 81.122 xuống 543 pg-TEQ/g sau sáu tuần; mức giảm tính toán 99,33%. Đây là kết quả riêng lẻ, không phải giá trị trung bình hoặc bảo đảm. / A disclosed example reports 81,122 to 543 pg-TEQ/g after six weeks; calculated reduction 99.33%. It is an individual result, not an average or guarantee.

# 4. Hai hướng công nghệ / Two technology routes

Cải tạo/điều hòa đất được đánh giá cho hấp phụ, cố định và xử lý liên quan. A-MEISTER được đánh giá cho nền hữu cơ và phải phân tích riêng chất rắn, chất lỏng, nước ngưng và khí thải. / Soil conditioning is evaluated for adsorption and immobilization. A-MEISTER is evaluated for organic matrices with separate analysis of solids, liquid, condensate and emissions.

# 5. Sáu giai đoạn / Six stages

NDA và dữ liệu → kế hoạch lấy mẫu → thử nghiệm có trả phí → phân tích độc lập → pilot → thiết kế thương mại và pháp lý. / NDA and data → sampling plan → paid test → independent analysis → pilot → commercial and regulatory design.

# 6. Thông tin cần cung cấp / Required information

Chủ dự án, địa điểm, lịch sử ô nhiễm, hồ sơ đồng loại, TEQ, thể tích đất, nước ngầm, tiêu chí xử lý, tiến độ và cơ quan có thẩm quyền. / Project owner, site, contamination history, congener profile, TEQ, soil volume, groundwater, cleanup criterion, schedule and competent authority.

# 7. Giới hạn / Limitation

Sự tương đồng cấu trúc giữa PCB và dioxin không tự chứng minh hiệu quả tại một địa điểm mới. Cần thử nghiệm đại diện và chấp thuận của cơ quan Việt Nam. / Structural similarity between PCB and dioxins does not independently prove performance at a new site. Representative testing and Vietnamese authority acceptance are required.

# 8. Đề nghị bước tiếp theo / Proposed next step

Ký NDA / Execute NDA

Cung cấp báo cáo phân tích / Provide analytical reports

Thống nhất mẫu và đối chứng / Agree sample and control

Phê duyệt báo giá thử nghiệm / Approve paid-test quotation

Họp kỹ thuật với phòng thí nghiệm và đối tác Việt Nam / Technical meeting with laboratory and Vietnamese partner

# 9. Nguồn chính thức / Official context

UNDP Viet Nam: https://www.undp.org/vietnam/publications/environmental-remediation-dioxin-contaminated-hotspots-viet-nam-report-communication-component

Vietnam Academy of Science and Technology: https://vast.gov.vn/

Ministry / environmental authority: confirm current responsible department before submission.